| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| 1 |  | Wykonanie remontu nawierzchni na odcinku nr 1 w km 0+000 do 0+318,39 dł. 318,39 mb oraz przebudowy nawierzchni jezdni i parkingu na odcinku nr 2 w km 0+000 do 0+099.58 dł. 99,58 mb w m. Soczewka gmina Nowy Duninów |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1.1.1 | BCD D 01.01.01.011 BCD108 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 0,418 |  |  |
| 1.1.2 | BCD D 01.02.04.153 BCD108 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubość 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km | m2 | 248,000 |  |  |
| 1.1.3 | BCD D 01.02.04.203 BCD108 | Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km | m | 48,000 |  |  |
| 1.1.4 | KNNR 10 0115-0700 | Rurociągi drenarskie PVC o średnicy 20,0 cm w osłonie z włókien syntetycznych układane ręcznie w wykopach | m | 8,000 |  |  |
| 1.1.5 | KNNR 10 0117-0701 | Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o średnicy 20,0 cm.Rurociągi drenarskie obsypywane żwirem frakcji 4-16 mm | m | 8,000 |  |  |
| 1.2 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1.2.1 | BCD D 02.01.01.063 BCD108 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 185,650 |  |  |
| 1.3 |  | Jezdnia i parking |  |  |  |  |
| 1.3.1 | BCD D 05.03.11.023 BCD108 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odl. 15 km - 318,39 x 4,5 = 1432,75 | m2 | 1 432,750 |  |  |
| 1.3.2 | BCD D 04.04.02.011 BCD108 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 99,58 x 3,5 + 302= 650,53 | m2 | 650,530 |  |  |
| 1.3.3 | BCD D 08.01.01.041 BCD108 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm (wtopione) wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10 | m | 208,000 |  |  |
| 1.3.4 | BCD D 04.08.01.022 BCD108 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową grubość średnio 3 cm dowożoną z odl. 15 km - (318,39 x 4,5) + (99,58 x 3,5) x 0,075 = 133,60 | t | 133,600 |  |  |
| 1.3.5 | BCD D 04.03.01.032 BCD108 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 1 781,280 |  |  |
| 1.3.6 | BCD D 05.03.05.012 BCD108 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 99,58 x 3,5 = 348,53 | m2 | 348,530 |  |  |
| 1.3.7 | BCD D 04.03.01.032 BCD108 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 348,530 |  |  |
| 1.3.8 | BCD D 05.03.05.052 BCD108 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 1 781,280 |  |  |
| 1.3.9 | BCD D 08.02.02.041 BCD108 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 302,000 |  |  |
| 1.4 |  | Zjazdy |  |  |  |  |
| 1.4.1 | BCD D 08.01.01.041 BCD108 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm (wtopione) wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10 | m | 75,000 |  |  |
| 1.4.2 | BCD D 04.04.02.011 BCD108 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 110,000 |  |  |
| 1.4.3 | BCD D 04.08.01.022 BCD108 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową grubość średnio 3 cm dowożoną z odl. 15 km | t | 22,200 |  |  |
| 1.4.4 | BCD D 05.03.05.052 BCD108 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 296,000 |  |  |
| 1.5 |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 1.5.1 | BCD D 06.03.01.031 BCD108 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie | m3 | 41,800 |  |  |
| 1.5.2 | BCD D 06.01.01.004 BCD108 | Ręczne plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. IV | m2 | 937,500 |  |  |
| 1.5.3 | BCD D 06.01.01.013 BCD108 | Humusowanie z obsianiem trawą powierzchni o grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 15 km | m2 | 937,500 |  |  |
| 1.6 |  | Oznakowanie |  |  |  |  |
| 1.6.1 | BCD D 07.02.01.011 BCD108 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 5,000 |  |  |
| 1.6.2 | BCD D 07.02.01.032 BCD108 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji | szt. | 2,000 |  |  |
| 1.6.3 | BCD D 07.02.01.052 BCD108 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych zakazu typ B (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji | szt. | 1,000 |  |  |
| 1.6.4 | BCD D 07.02.01.072 BCD108 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych typ D - znak D 600/750 (prostokątny o wym. 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji | szt. | 3,000 |  |  |
| 1.6.5 | BCD D 07.06.02.032 BCD108 | Ustawienie wygrodzeń typu U-12c o rozstawie słupków z rur stalowych co 2,5 m | m | 110,000 |  |  |

| Wartość kosztorysu: | zł |
| --- | --- |
| Podatek VAT (VAT) = 22%WK | zł |
| Wartość końcowa kosztorysu: | zł |